Приложение

к Постановлению администрации г. Канска

от 29.03.2011 г. № 346

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная городская целевая программа «Развитие и модернизация улично-дорожной сети города Канска» на 2011-2013 гг. |
| --- | --- |
| Обоснование необходимости разработки программы | Комплексная программа социально-экономического развития города Канска до 2017 года. Задача 9: Развитие транспортной инфраструктуры города Канска. |
| Заказчик программы | Администрация города Канска. |
| Разработчик программы | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» |
| Основные цели и задачи программы | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог г. Канска |
| Сроки реализации программы | 2011-2013гг. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) 2011г. –3 000,0; 2012г. – 3 000,0; 2013г. –3 000,0 . |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - Снижение количества аварий и аварийных ситуаций на дорогах города - Снижение затрат на текущее содержание дорог города - Улучшение эстетического вида улиц города |
| Орган ответственный за реализацию программы | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» |

II. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

- Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Протяженность автомобильных дорог в городе Канске составляет – 286,42 км. Из них с асфальтобетонным покрытием – 127,54 км.,  с гравийно-песчаным покрытием  – 158,88 км. В настоящее время часть автомобильных дорог города Канска находятся в плохом техническом состоянии. Часть покрытия изношена, с продольными и поперечными трещинами, выбоинами. В связи с плохим состоянием части автодорог, увеличилась нагрузка автомобильного транспорта на автодороги с удовлетворительным состоянием. Данная ситуация существенно влияет на безопасность движения автотранспорта.

Программа разработана в соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития города Канска до 2017 года. Задача 9: Развитие транспортной инфраструктуры города Канска», утвержденной решением Канского городского Совета депутатов № 36-349 от 26.09.2007 г. В настоящее время в администрации города Канска ведется корректировка программы социально-экономического развития до 2020 г.

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Целями программы являются:

-Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автодорог города Канска;

-Повышение безопасности движения автотранспорта;

-Снижение  количество аварий на автодорогах города;

-Уменьшение затрат на текущее содержание автодорог;

-Улучшение эстетического вида улиц города.

Задачами программы являются:

-Устройство нового асфальтобетонного покрытия на автодорогах города;

- Срок реализации программы – 2011-2013 гг.

- Механизм реализации программы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Развитие и модернизация улично-дорожной сети города Канска» на 2011-2013 гг., является МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска».

Система мероприятий по реализации программы основана на:

- взаимодействии структурных подразделений администрации г.Канска;

- конкурсной основе определения исполнителя в целях экономии бюджетных средств;

- обязательных договорных отношениях с привлекаемыми исполнителями;

Финансирование программы «Развитие и модернизация улично-дорожной сети города Канска» на 2011-2013 гг.осуществляется на основании следующих документов:

-    Постановление Правительства Красноярского края о предоставлении субсидии;

- Проектно-сметной документации, утверждённой администрацией города;

- Конкурсной документации по выбору подрядных организаций;

- Муниципального контракта на выполнение работ по развитию и модернизации автомобильных дорог;

- Актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированные формы КС-2, КС-3, утверждённые Постановлением Госкомстата России от 11 ноября №100).

- Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения программы, целевым использованием бюджетных средств, организуют систему непрерывного мониторинга, осуществляет технический надзор качества, объёмов и сроков выполнения работ.

- Система программных мероприятий

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Орган ответственный за исполнение мероприятий программы | Объёмы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие, ремонт улично-дорожной сети г.Канска (софинансирование из городского бюджета 10 % от краевой субсидии) | 2011 г. 2012 г. 2013 г. (май-октябрь) | 47 140 м2. 47 140 м2. 47 140 м2. | Снижение аварийности, разгрузка транспортных потоков. | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Канска» | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| ИТОГО: | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |

- Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий

В случае достижения целевых показателей реализации программы планируется снижение количества аварий и аварийных ситуаций на дорогах города, снижение затрат на текущее содержание дорог города, улучшение эстетического вида улиц города.