| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 29.04. | 2011 г. | № | 591 |

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Канские тепловые сети»

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Решением Канского городского Совета депутатов от 27 января 2011 года № 14-81 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Канска на период 2010-2021 годы»,  руководствуясь ст. 30 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Канские тепловые сети» по развитию объектов в сфере теплоснабжения города Канска на 2012-2015 года, согласно приложению № 1.

- Начальнику отдела делопроизводства и кадровой политики администрации города Канска (Н.В. Чудакова) ознакомить директора общества с ограниченной ответственностью «Канские тепловые сети» (С.Д. Джаман) с настоящим Постановлением под подпись.

- Главному специалисту отдела культуры администрации города Канска (В.П. Англицкая) опубликовать настоящее Постановление в газете «5 канал» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя главы города по развитию жилищно-комунального комплекса руководителя аппарата А.А. Адамцева.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

Глава города Канска                                                                О.Ю. Обидин

### Приложение №1

к Постановлению администрации г. Канска

от 29.04.2011 г. № 591

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы ООО «Канские тепловые сети» по развитию объектов в сфере теплоснабжения города Канска на 2012 – 2015 гг.

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ;

1.2. Решение Канского городского Совета депутатов от 27.01.2011 года № 14-81 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Канска на период 2010-2021 годы»;

2. Заказчик: Администрация города Канска

3. Исполнитель: ООО «Канские тепловые сети»

4. Цели и задачи технического задания:

Цели:

-  разработка инвестиционной программы ООО «Канские тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения города Канска;

-  расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы;

Задачи:

- анализ развития системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и социального строительства;

- повышение качества оказываемых услуг; 
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам теплоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей; 
- строительство и реконструкция тепловых сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

5. Основные требования к инвестиционной программе:

Инвестиционная программа должна содержать: 
- паспорт инвестиционной программы; 
- цели разработки и реализации инвестиционной программы; 
- задачи разработки и реализации инвестиционной программы; 
а) анализ существующего состояния системы теплоснабжения; 
б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик системы теплоснабжения; 
в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы; 
г) источники финансирования мероприятий; 
д) предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и надбавок к тарифам (в случае финансирования инвестиционной программы с привлечением средств целевых кредитов банков приложить расчет возврата кредитов); 
- сроки разработки инвестиционной программы; 
- сроки реализации инвестиционной программы.

6. Мероприятия программы:

2012 год

1. Замена участка магистральной сети ТМ №4,от ТК-22 до ТК-20  по ул.Гетоева

2. Расширение участка ТМ №4 диаметром 500мм до 600мм, мостовой переход через р. Кан до ТК-22      (надземная прокладка) протяженностью  340,0 метров.

2013 год

1. Расширение участка ТМ №3,от ТК-2  до ТК-7 диаметром 400мм до 500мм протяженностью  1572,0 метров.

2014 год

1. Расширение участка ТМ №4,от ТК-20 до ТК-17по ул. Гетоева диаметром 500мм до 600мм протяженностью 533 метра.

2015 год

1. Расширение участка ТМ №4,от ТК-17 до ТК-13 по ул.30 лет ВЛКСМ диаметром 500мм до 600мм протяженностью 324,0м.

2. Расширение участка ТМ №4,от ТК-5* до  ТК-5/6 по ул.Бородинская  диаметром 250мм до 300мм протяженностью 511,0 метров.

7. Источник финансирования

Источником финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы – являются собственные средства предприятия в виде надбавки к цене тарифа на выработку тепловой энергии, а также тарифа на подключение объектов капитального строительства.

8. Ожидаемые результаты

- снижение износа основных фондов систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь тепловой энергии в сетях;

- снижение показателя аварийности систем;

- увеличение показателя замены основных фондов системы теплоснабжения;

9. Согласование проекта инвестиционной программы

Рекомендуемый срок разработки программы – 1 месяц после утверждения технического задания. Проект инвестиционной программы подлежит согласованию с администрацией города Канска и дальнейшему утверждению органом регулирования в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении».

Начальник МКУ «УС и ЖКХ

администрации г. Канска»						А.Л. Азоркин