Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.12 2011г. № 2592_____

Об утверждении долгосрочной

городской целевой программы

«Развитие детского оздоровительного

лагеря «Огонек» на 2012- 2014 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», во исполнение долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 года № 600-п,  руководствуясь ст. 30,35 Устава города Канска,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить долгосрочную городскую целевую программу «Развитие детского оздоровительного лагеря «Огонек» на 2012-2014 годы согласно приложению.

2.   Главному специалисту отдела культуры администрации города Канска (В.П.Англицкой) опубликовать настоящее постановление в газете «5 канал», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы города Канска по  социальным вопросам Н.И.Князеву и   заместителя Главы города Канска по экономике и финансам Н.В.Кадач.

4. Постановление вступает  в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01 января 2012 года.

Исполняющий обязанности

Главы города Канска					                              Т.Н.Павлова

# Приложение  к постановлению

администрации города Канска

от  27.12.2011 г. №    2592___

# I. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная городская целевая программа «Развитие детского оздоровительного лагеря «Огонёк» на 2012-2014 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Закон Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае»; постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 №600-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010-2012 годы. |
| Дата принятия решения о разработке программы | Протокол заседания комиссии по вопросам разработки долгосрочных целевых программ и контролю за реализацией долгосрочных целевых программ от 15.12.2011 г. |
| Заказчик программы | Администрация города Канска |
| Разработчик программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Канска»; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества». |
| Исполнители мероприятий программы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества». |
| Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Канска». |
| Основные цели и задачи программы | Цель программы: повышение доступности услуг летнего отдыха и оздоровления детей в городе Канске. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания детей и реализации досугово- деятельностной программы лагеря. |
| Сроки и этапы реализации программы: | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | Средства бюджета города в сумме 12 139,75 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 г. – 993,75 тыс. руб.; 2013 г. – 4864,00 тыс. руб.; 2014 г. – 6282,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально – экономической эффективности | В результате реализации программы ожидается ежегодное: проведение мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий для отдыха и оздоровления детей; создание условий для проведения весенне-осенних модулей, интенсивных школ разных направленностей (социально-педагогических, эколого-биологических, туристско- краеведческих); создание условий для проведения спортивно-тренировочных сборов; проведение мероприятий на природе для взрослых и детей; организация 4-го сезона (профильного). повышение уровня оздоровления и развития детей (от 279 детей в 2011 году до 435 детей в 2014 году) за оздоровительный период. |
| Орган ответственный за реализацию программы | МКУ «УО администрации города Канска; МБОУ ДОД «Дом детского творчества». |

# II. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

# 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И

ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Данная программа разработана на основе анализа настоящего состояния  дел  по вопросу организации отдыха и оздоровления детей  города Канска, и определяет стратегические направления развития детского оздоровительного лагеря  «Огонёк» на 2012 – 2014 годы.

В данное время в городе имеется только один детский оздоровительный лагерь, который организует работу 3 сезонов с общим охватом 279 детей. Учитывая социальный заказ от населения города - это крайне недостаточно.  Об этом свидетельствует количество поданных от родителей заявлений на приобретение путевок:

в 2010 году- 647 заявлений,

в 2011году – 735 заявлений.

Нынешнее состояние инфраструктуры лагеря не соответствует возрастающим требованиям к организации  условий полноценного отдыха детей. Поэтому необходимы существенные финансовые вливания для обеспечения государственных гарантий доступного отдыха и оздоровления детей.

Также нет площадок для проведения весенне-осенних образовательных модулей, интенсивных школ, спортивных учебно-тренировочных сборов, культурно-массовых мероприятий.

Данная программа является софинансированием долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010-2012 годы.

# 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью  долгосрочной городской целевой программы «Развитие детского оздоровительного лагеря «Огонёк» на 2012-2014 годы является  повышение доступности услуг летнего отдыха и оздоровления детей в городе Канске.

Задача программы:

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания детей и  реализации досугово - деятельностной программы лагеря.

Сроки реализации программы: 2012-2014 годы.

Этапы реализации программы:

В 2012 году осуществить:

- капитальный ремонт ограждения лагеря;

- текущий ремонт чаши бассейна;

- заключить договора (муниципальные  контракты) на физическую охрану;

- приобрести  радиоудлинитель и радиочастоты для телефонных каналов;

- монтаж системы охранного телевидения по периметру ДОЛ «Огонёк»;

- приобрести  мобильный импульсный металлодетектор;

- заключить договора (муниципальные контракты) на установку и обслуживание тревожной кнопки;

- провести строительные работы по устройству спортивного двора.

В 2013 году осуществить:

-капитальный ремонт теплотрассы лагеря;

- капитальный ремонт первого жилого корпуса.

- приобрести малые архитектурные формы;

- провести работы по благоустройству территории лагеря.

В 2014 году:

- провести работы по перепланировке второго жилого корпуса;

- капитальный ремонт  третьего жилого корпуса;

- увеличить мощность  трансформатора лагеря;

- приобрести мебель, твердый и  мягкий инвентарь;

- разработать  проект зоны санитарной охраны водоисточника (водозаборной скважины).

# 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования долгосрочной городской целевой программы является бюджет города Канска.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы является Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Канска», которое осуществляет общее руководство и контроль за целевым использованием бюджетных средств, организует систему непрерывного мониторинга программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий программы осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества».

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Реализацию программы осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества».

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Канска» определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы в целом. Направляет в отдел планирования  и экономического развития администрации города Канска, а также в муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации города Канска»:

-ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом -  информацию об исполнении целевой программы;

-до 1 марта очередного финансового года – отчет об исполнении целевой программы о ходе выполнении программных мероприятий и использовании бюджетных средств;

- ежегодный доклад об исполнении целевой программы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.

Контроль за ходом реализации программы и целевым использованием средств возлагается на Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Канска».

# 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- В результате реализации программы ожидается ежегодное:

- проведение  мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий для отдыха и оздоровления детей;

- создание условий для  проведения весенне-осенних модулей, интенсивных школ разных направленностей (социально-педагогических, эколого-биологических, туристско- краеведческих);

- создание условий для проведения спортивно-тренировочных сборов;

- проведение мероприятий  на природе для взрослых и детей;

- организация 4-го сезона (профильного).

- повышение уровня оздоровления и развития детей (от 279 детей в 2011 году   до 435 детей в 2014 году) за оздоровительный период.

6.Система программных мероприятий

Долгосрочная городская целевая программа «Развитие детского оздоровительного лагеря «Огонёк» на 2012-2014 годы

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Главные распорядители, распорядители бюджетных средств | Орган (организация, учреждение), ответственный за исполнение мероприятий программы | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные или качественные показатели) | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Объемы финансирования из бюджета города, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1.Финансовая поддержка учреждения, оказывающего услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | 2012 -2014 годы | МКУ «УО администрации г. Канска», МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | МКУ «УО администрации г. Канска», МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | Создание комфортных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей. Создание условий для проведения весенне-осенних модулей, интенсивных школ разных направленностей (социально-педагогических, эколого-биологических, туристско- краеведческих) спортивно-тренировочных сборов, проведение мероприятий на природе для взрослых и детей, организации 4-го сезона (профильного) | Организация 4-го сезона (профильного). Повышение уровня оздоровления и развития детей (от 279 детей в 2011 году до 435 детей в 2014 году) за оздоровительный период | 8169,90 | 273,9 | 2864,0 | 5032,0 |
| 2.Устройство спортивного двора | 2012 год |  |  |  |  | 365,00 | 365,0 |  |  |
| 3. Обеспечение нормативов стандарта безопасности | 2012 год |  |  |  |  | 354,85 | 354,85 |  |  |
| 4. Приобретение малых архитектурных форм. | 2013 год |  |  | Создание комфортных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей. Создание условий для проведения весенне-осенних модулей, интенсивных школ разных направленностей (социально-педагогических, эколого-биологических, туристско- краеведческих) спортивно-тренировочных сборов, проведение мероприятий на природе для взрослых и детей, организации 4-го сезона (профильного) | Организация 4-го сезона (профильного). Повышение уровня оздоровления и развития детей (от 279 детей в 2011 году до 435 детей в 2014 году) за оздоровительный период | 1000,00 |  | 1000,00 |  |
| 5. Благоустройство территории лагеря. | 2013 год |  |  |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |
| 6. Увеличение мощности трансформатора лагеря. | 2014 год |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| 7. Приобретение мебели, твердого и мягкого инвентаря. | 2014 год |  |  |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |
| 8. Разработка проекта зоны санитарной охраны водоисточника (водозаборной скважины). | 2014 год |  |  |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 12139,75 | 993,75 | 4864,00 | 6282,00 |

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Данная программа является софинансированием долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010-2012 годы.

Размер долевого участия не может составлять менее 10% от объема финансирования мероприятий программы.

| Год исполнения | Мероприятие | Виды работ, услуг | Финансирование /тыс. руб./ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | За счет средств краевого бюджета | За счет средств бюджета города |
| 2012 | Финансовая поддержка учреждения, оказывающего услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | - капитальный ремонт ограждения лагеря; - текущий ремонт чаши бассейна. | 2539,00 200,00 | 2285,10 180,00 | 253,90 20,00 |
|  | Обеспечение нормативов стандарта безопасности | - заключение договора (муниципального контракта) на физическую охрану; - приобретение радиоудлинителя и радиочастот для телефонных каналов; - монтаж системы охранного телевидения по периметру ДОЛ «Огонёк»; - приобретение мобильного импульсного металлодетектора ; - заключение договора (муниципального контракта) на установку и обслуживание тревожной кнопки. | 216,00 72,00 526,00 132,00 10,500 | 473,4 118,80 9,45 | 216,00 72,00 52,60 13,20 1,05 |
|  | Устройство спортивного двора. | Устройство спортивного двора. | 4015,00 | 3650,00 | 365,00 |
|  | Итого за 2012 год | 7710,50 | 6716,75 | 993,75 |
| 2013 | Финансовая поддержка учреждения, оказывающего услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Приобретение малых архитектурных форм. | -капитальный ремонт теплотрассы лагеря; - капитальный ремонт первого жилого корпуса. | 864,00 2000,00 1000,00 |  | 864,00 2000,00 1000,00 |
|  | Благоустройство территории лагеря. |  | 1000,00 |  | 1000,00 |
| Итого за 2013 год | 4864,00 |  | 4864,00 |
| 2014 | Финансовая поддержка учреждения, оказывающего услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | - перепланировка второго жилого корпуса; - капитальный ремонт третьего жилого корпуса. | 3032,00 2000,00 |  | 3032,00 2000,00 |
|  | Увеличение мощности трансформатора лагеря. |  | 500,00 |  | 500,00 |
|  | Приобретение мебели, твердого и мягкого инвентаря. |  | 600,00 |  | 600,00 |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны водоисточника (водозаборной скважины). |  | 150,00 |  | 150,00 |
| Итого за 2013 год | 6282,00 |  | 6282,00 |
| Всего по программе | 18856,50 | 6716,75 | 12139,75 |

# Начальник МКУ «Управление образования

администрации г.Канска»														 А.П. Панов