| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 07.02. | 2012 г. | № | 130 |

Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Обращение с отходами на территории города Канска» на 2012 – 2014 годы

В целях совершенствования работы по сбору и вывозу отходов в г. Канске, предотвращения захламления территорий общего пользования и прилегающих к городу земель, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу «Обращение с отходами на территории города Канска» на 2012 – 2014 годы, согласно приложению 1.

2. Главному специалисту отдела культуры администрации города Канска (Англицкая В.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление в газете «5 канал».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Канска по оперативному управлению Т.Н.Павлову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «5 канал».

Исполняющий обязанности

Главы города Канска								Т.Н. Павлова

Приложение 1

к Постановлению администрации

г. Канска

от 07.02. 2012 г. № 130

Долгосрочная городская целевая программа

«Обращение с отходами на территории города Канска»

на 2012 – 2014 годы

1. Паспорт долгосрочной городской целевой программы

| Наименование программы | долгосрочная городская целевая программа «Обращение с отходами на территории города Канска» на 2012−2014 годы (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы» от 13.10.2011г. №581-п; |
| Дата принятия решения о разработке программы | 17.01.2012. |
| Заказчик программы | администрация города Канска. |
| Разработчик программы | МКУ «Служба заказчика». |
| Исполнители мероприятий программы | исполнители программных мероприятий отбираются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; с организациями-победителями конкурсов заключаются муниципальные контракты. |
| Исполнители мероприятий программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» администрации г.Канска |
| Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска». |
| Основные цели и задачи программы | цель программы: - снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории города Канска; - улучшение санитарного и экологического состояния; Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: строительство объекта размещения ТБО; развитие системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов; разработка проектной документации для рекультивации земель г. Канска; предотвращение загрязнения и захламления земель; организация информационного обеспечения населения в области обращения с отходами. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012 − 2014 годы: I этап – 2012 год; II этап – 2013 год; III этап – 2014 год. |
| Объёмы и источники финансирования программы | объем финансирования программы составляет 2310,257 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год – 1934, 257 тыс. руб.; 2013 год – 366,0 тыс. руб.; 2014 год – 10,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1) количество построенных объектов размещения ТБО, ед.: 2012 - 2013 годы – 1; 2) количество приобретенного контейнерного оборудования для сбора ртутьсодержащих отходов от населения, шт.: 2012 год – 8; 3) количество проектно-изыскательных работ для рекультивации свалки ТБО г. Канска, ед.: 2012 год – 1; 5) количество информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами, 2014 год – 2 |
| Орган ответственный за реализацию программы | МКУ «УСиЖКХ» администрации г.Канска |

II. Разделы программы

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

## Проблема накопления отходов обостряется в городе Канске с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Количество отходов (1-5 классов опасности), образующихся на территории города, составляет около 137,74 тыс. м3 в год. В результате в городе Канске сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы.

Обеспеченность населения централизованными услугами сбора, вывоза и утилизации (размещения) твердых бытовых отходов в среднем по г. Канску 58%. Данная ситуация сложилась в результате недостаточной обеспеченности города специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки отходов потребления, а также отсутствием системного контроля за надлежащим сбором и транспортировкой ТБО к объектам их размещения, что приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов  вокруг населенного пункта.

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения.

Чрезвычайно опасными отходами (1 класс опасности) являются ртутьсодержащие отходы, к которым относятся отработанные люминесцентные лампы (в том числе энергосберегающие лампочки), бытовые и производственные приборы с ртутным наполнением (например, ртутные градусники), загрязненные ртутью материалы и грунты. Однако в городе Канске до сих пор не организовано централизованной 
и экологически безопасной системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения. В результате значительная часть этих отходов попадает в шахты мусоропроводов жилых домов, поступает совместно с ТБО на полигоны и несанкционированные места размещения отходов, удаляется в системах канализации, что обусловливает опасные последствия, связанные с ртутным загрязнением территории города.

На территории города имеются несанкционированные места размещения ТБО – несанкционированные свалки, которых насчитывается порядка 45 шт./год. Объем свалок составляет в среднем от 20 до 1000 м3. Несанкционированные свалки находятся под наблюдением сотрудников государственного экологического контроля, убираются по предупредительному требованию. Свалки из года в год появляются в одних и тех же местах, что говорит о необеспеченности услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО близлежащих районов.

Таким образом, на сегодняшний день в городе сфера обращения с отходами не развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель, и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Канска.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы  реализации программы

Целью программы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот на основе оптимизации обращения с ними на территории города Канска, улучшение санитарного и экологического состояния.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

строительство объекта размещения ТБО;

развитие системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов;

разработка проектной документации для рекультивации земель г. Канска;

предотвращение загрязнения и захламление земель;

организация информационного обеспечения  населения в области обращения с отходами.

Срок реализации программы – 2012-2014 годы.

Этапы реализации программы:

I этап – 2012 год;

II этап – 2013 год;

III этап – 2014 год.

Показатели результативности программы характеризуют следующие значения:

| Показатели результативности программы | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество построенных объектов размещения ТБО | ед. | 0 | 1 | 0 |
| Количество приобретенного контейнерного оборудования для сбора ртутьсодержащих отходов от населения | шт. | 8 | 0 | 0 |
| Количество разработанных проектно-изыскательных работ для рекультивации свалки ТБО г. Канска | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Количество информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами | шт. | 0 | 0 | 2 |

3. Механизм реализации программы

### Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и городского бюджетов.

Исполнители программных мероприятий отбираются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». С организациями-победителями конкурсов заключаются государственные контракты.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Обращение с отходами на территории города Канска» на 2012−2014 годы, является МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска».

4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за эффективным и целевым использованием средств осуществляется МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» согласно действующему законодательству, в том числе путем принятия отчетов о выполнении работ по этапам и в конце года в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств осуществляет МКУ «Финансовое управление администрации города Канска».

### В соответствии с Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы» от 13.10.2011г. №581-п ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 15 января очередного финансового года администрация г.Канска направляют в министерство:

### информацию и отчет об исполнении программы;

### отчет об эффективности использования финансовых средств.

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» направляет пакет документов в МКУ «Финансовое управление администрации города Канска», в отдел планирования и экономического развития администрации города в сроки, согласно Постановлению администрации города Канска от 20.10.2011г. № 2006.

5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программы

От реализации программных мероприятий в 2012-2014 годах ожидается достижение следующих результатов:

строительство 1 объекта размещения ТБО, обустроенного в соответствии с требованиями действующего законодательства;

приобретение 8 шт. контейнерного оборудования для сбора ртутьсодержащих отходов от населения;

разработка 1 проектно-изыскательской работы для рекультивации свалки ТБО г. Канска;

размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.

В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический  и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в:

снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода на 20%;

улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки города Канска;

Реализация программы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается в:

повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;

привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов;

создании 64 дополнительных рабочих мест;

формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов исполнительной власти города Канска, повышении эффективности их деятельности и повышением качества муниципальных услуг;

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

повышении уровня культуры населения в сфере обращения с отходами;

улучшении качества жизни населения города за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит на территории города получить современную услугу в области обращения с отходами.

6. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Главные распорядители, распорядители бюджетных средств | Орган (организация, учреждение), ответственный за исполнение мероприятий программы | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные или качественные показатели) <**> | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Объемы финансирования из бюджета города,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по |
|  |  |  |  |  |  |  | годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Строительство полигона размещения твердых бытовых отходов | 2012-2013 | МКУ "УС и ЖКХ" администрации г.Канска | МКУ "УС и ЖКХ" администрации г.Канска | 1 полигон ТБО с объемом захоронения отходов 49,9 тыс. т в год, создание дополнительных 64 рабочих мест | Повышение экологической безопасности населения. Повышение инвестиционной привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов; привлечение внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов; | 800 | 434 | 366 | 0,0 |
| Оснащение пунктов приема ртутьсодержащих отходов от населения контейнерами для сбора ртутьсодержащих отходов | 2012 | МКУ "УС и ЖКХ" администрации г.Канска | МКУ "УС и ЖКХ" администрации г.Канска | Приобретение 8 шт. контейнерного оборудования, организация раздельного сбора опасных отходов | Развитие системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов. | 0,257 | 0,257 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-изыскательных работ для рекультивации свалки ТБО г. Канска | 2012 | МКУ "УС и ЖКХ" администрации г.Канска | МКУ "УС и ЖКХ" администрации г.Канска | Прошедший экспертизу проект на рекультивацию городской свалки | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки города Канска. | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Информирование населения Красноярского края о мероприятиях в сфере обращения с отходами | 2014 | МКУ "УС и ЖКХ" администрации г.Канска | МКУ "УС и ЖКХ" администрации г.Канска | Размещение в средствах массовой информации о реализации программных программы, | Организация информационного обеспечения населения в области обращения с отходами, повышение уровня экологической культуры населения | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2310,3 | 1934,26 | 366 | 10 |

7. Ресурсное обеспечение программы

Реализация программы осуществляется за счет субсидирования из краевого бюджета. Условия реализации прописаны в  Постановлении Правительства Красноярского края «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы» от 13.10.2011г. №581-п. Предоставление субсидии на строительство объектов размещения ТБО осуществляется при условии софинансирования в размере не менее 1 процента от суммы субсидии.

Объем софинансирования программных мероприятий  составляет 2310,257тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 1934,257 тыс. руб.;

2013 год

– 366,0 тыс. руб.;

2014 год – 10,0 тыс. руб.

.

Директор МКУ «Служба заказчика»					     Т.В. Бизяева