|  | Приложение 1 к Постановлению администрации г. Канска от 29.02. 2012 г. № 276 |
| --- | --- |

- Система программных мероприятий

Долгосрочная городская целевая программа «Развитие и модернизация улично-дорожной сети города Канска» на 2011-2013 годы

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Главные распорядители бюджетных средств | Орган ответственный за исполнение мероприятий программы | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Объёмы финансирования из бюджета города (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие, ремонт улично-дорожной сети г.Канска (софинансирование из городского бюджета 10 % от краевой субсидии) | 2011 г. (май-октябрь) | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Канска | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Канска | Площадь отремонтированного дорожного покрытия - 41686 м2 . | Снижение аварийности, разгрузка транспортных потоков | 2 000,0 | 2 000 | 0 | 0 |
| Развитие, ремонт улично-дорожной сети г.Канска (софинансирование из городского бюджета 10 % от краевой субсидии) | 2012 г. (май-октябрь) | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Канска | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Канска | Площадь отремонтированного дорожного покрытия - 28750 м2 | Снижение аварийности, разгрузка транспортных потоков | 1065,743 | 0 | 1065,743 | 0 |
| Развитие, ремонт улично-дорожной сети г.Канска (софинансирование из городского бюджета 10 % от краевой субсидии) | 2013 г. (май-октябрь) | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Канска | МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Канска | Площадь отремонтированного дорожного покрытия - 47 140 м2 | Снижение аварийности, разгрузка транспортных потоков | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 |
| ИТОГО: | 6065,743 | 2000,0 | 1065,743 | 3000,0 |

Начальник МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска»                                                                       А.Л.Азоркин