Приложение к постановлению

администрации города Канска

от «29» 12. 2012 г. 2010

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная городская целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска» на 2013 - 2015 годы, далее - программа |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение Канского городского Совета депутатов Красноярского края от 20.02.2008 № 41-409 (ред. от 21.12.2011) «О положении о бюджетном процессе в городе Канске», статья 30,35 Устава города Канска |
| Дата принятия решения о разработке программы | Протокол заседания комиссии по вопросам разработки городских целевых программ и контролю за реализацией городских целевых программ от 28.09.2012 года |
| Заказчик программы | Администрация города Канска |
| Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска» |
| Исполнители мероприятий программы | МАОУ Лицей № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МКОУ ООШ № 8, МКОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19, МКОУ ООШ № 20, МБОУ СОШ № 21, МКОУ ООШ № 22 |
| Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска» |
| Основные цели и задачи программы | Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, обеспечение безопасности и приведение в соответствие с требованиями государственных контролирующих органов условий жизнедеятельности образовательных учреждений. Для этого необходимо решение следующих задач: подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году; выполнение перспективных планов; устранение замечаний по оценке готовности общеобразовательных учреждений; приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений; устранение замечаний государственных контролирующих органов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Средства бюджета города в сумме 2980,00 тыс. рублей, В том числе по годам: 2013 г. - 980,00 тыс. рублей; 2014 г. - 1000,00 тыс. рублей; 2015 г. - 1000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, принятых к новому учебному году – 100 %; выполнение перспективных планов в 13 образовательных учреждениях; устранение замечаний и предписаний государственных контролирующих органов в 13 образовательных учреждениях; устранение замечаний по оценке готовности общеобразовательных учреждений в 13 образовательных учреждениях; приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. |
| Орган, ответственный за реализацию программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска» |

II. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

И ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательного учреждения - это основное условие сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также сохранения материальных ценностей образовательного учреждения.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности и, в том числе, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания (зданий и сооружений, внутренних сетей электроснабжения, систем водоснабжения и канализования), антитеррористической защищенностью, защитой от преступлений против личности и имущества, поддержанием общественного порядка на территории образовательного учреждения.

В городе действуют 18 образовательных учреждений (44 зданий и сооружений). Проведение весенне-осенних и осенне-весенних осмотров технического состояния зданий, сооружений показывает высокую степень изношенности основных фондов - до 75 процентов.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности общеобразовательных учреждений города, здоровья обучающихся и работников учреждений наиболее опасными являются несоответствие образовательных учреждений требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состояние инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил содержания помещений, учебных кабинетов.

Положение с материально-техническим оснащением общеобразовательных учреждений в городе в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечение санитарных нормативов состояния пищеблоков, спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся.

В 2010 - 2012 годах за счет средств краевого бюджета осуществлено приобретение технологического оборудования в 20 пищеблоков 18-ти общеобразовательных учреждений, за счет средств городского бюджета произведено софинансирование на приобретение технологического оборудования и осуществлены установка и монтаж этого оборудования;

В 2010 - 2011 годах за счет средств краевого бюджета произведена поставка медицинского оборудования в 15-ти общеобразовательных учреждениях, за счет средств городского бюджета в 3-х общеобразовательных учреждениях;

В 2010 - 2011 годах за счет средств краевого бюджета осуществлен монтаж приборов искусственного освещения в 5-ти общеобразовательных учреждениях (42 классные комнаты), за счет средств городского бюджета в 2-х общеобразовательных учреждениях (9 классных комнат);

- в 2011 - 2012 годах осуществлено приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений МБОУ Гимназия № 1, МБОУ Г № 4 г. Канска, МБОУ СОШ № 6 г. Канска, МКОУ СОШ № 9 г. Канска, МБОУ СОШ № 2 г. Канска, МБОУ СОШ № 21 г. Канска.

Выполнение данных мероприятий не снимает остроту проблемы в части предписаний государственных надзорных органов при проведении подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году.

Неисполнение предписаний государственных надзорных органов при проведении подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений приводит к риску непринятия школ к новому учебному году.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования. Обеспечение жизнедеятельности общеобразовательных учреждений города может быть достигнуто проведением единых мер ресурсного и организационного характера.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, вступившими в действие с 1 сентября 2011 года, по данным Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю и анализу готовности школ к новому 2012/13 учебному году, перспективным планам образовательных учреждений:

- в 9-ти общеобразовательных учреждениях требуется восстановить ограждение территории забором. В 2013-2015 годах за счет средств краевого бюджета будет осуществлено восстановление ограждения территории забором, за счет средств городского бюджета будет произведено софинансирование на выполнение работ по восстановлению ограждения территории забором.

- в 5-ти общеобразовательных учреждениях требуется проведение ремонта туалетных комнат. В 2013-2015 годах за счет средств краевого бюджета будут проведены работы по ремонту туалетных комнат,  за счет средств городского бюджета будет произведено софинансирование на выполнение работ по ремонту туалетных комнат.

- в 2-х общеобразовательных учреждениях требуется проведение реконструкции пищеблока. В 2013-2015 годах за счет средств краевого бюджета будет проведена реконструкция пищеблоков, за счет средств городского бюджета будет произведено софинансирование на выполнение работ по реконструкции пищеблоков.

- в 1-ом общеобразовательном учреждении требуется восстановить асфальтовое покрытие. В 2013-2015 годах за счет средств краевого бюджета будет проведено восстановление асфальтового покрытия, за счет средств городского бюджета будет произведено софинансирование на выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия.

- в 1-ом общеобразовательном учреждении требуется провести ремонт полов в коридоре. В 2013-2015 годах за счет средств краевого бюджета будет проведен ремонт полов в коридоре, за счет средств городского бюджета будет произведено софинансирование на выполнение работ по ремонту полов в коридоре.

- в 1-ом общеобразовательном учреждении требуется провести ремонт фасада и цокольной части основного здания и мастерских. В 2013-2015 годах за счет средств краевого бюджета будет проведен ремонт фасада и цокольной части основного здания и мастерских, за счет средств городского бюджета будет произведено софинансирование на выполнение данных работ.

- в 1-ом общеобразовательном учреждении требуется восстановить  подходы и подъездные пути к зданию. В 2013-2015 годах за счет средств краевого бюджета будут проведены работы по восстановлению  подходов и подъездных путей к зданию, за счет средств городского бюджета будет произведено софинансирование на выполнение данных работ.

Промежуточным относительным показателем выполнения программы будет являться количество школ, в которых было запланировано проведение программных мероприятий и фактически выполнены данные мероприятия.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целями долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска» на 2013 - 2015 годы являются обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, обеспечение безопасности и приведение в соответствие с требованиями государственных контролирующих органов условий жизнедеятельности образовательных учреждений.

Задачи, решаемые в рамках программы:

- подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году;

- приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;

- устранение замечаний государственных контролирующих органов;

- устранение замечаний по оценке готовности общеобразовательных учреждений;

- выполнение перспективных планов.

Сроки реализации программы: 2013 - 2015 годы.

Этапы реализации программы:

2013 год:

- восстановление ограждений территорий забором в МАОУ Лицей № 1, МКОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 18,

- проведение ремонта туалетных комнат в МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 20,

- восстановление асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ № 3,

- проведение реконструкции пищеблока в МКОУ ООШ № 22.

2014 год:

- восстановление ограждений территорий забором в МКОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 11,

- проведение ремонта туалетных комнат в МБОУ СОШ № 11,

- проведение реконструкции пищеблока в МКОУ ООШ № 17,

- восстановление подъездных путей к зданию МБОУ СОШ № 18,

- проведение ремонта фасада и цокольной части основного здания и мастерских в МКОУ ООШ № 20,

- проведение ремонта полов в коридоре МКОУ ООШ № 20.

2015 год:

- восстановление ограждений территорий забором МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 21,

- проведение ремонта туалетных комнат в МКОУ СОШ № 9.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования программы является бюджет города Канска.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции муниципального заказчика при выполнении мероприятий программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Основными критериями отбора общеобразовательных учреждений для реализации программных мероприятий являются:

- состояние материально-технической базы (высокий, около 70 - 80 процентов, уровень физического и морального износа зданий, сооружений, инженерных коммуникаций) общеобразовательных учреждений;

- предписания и требования государственных контролирующих органов по соблюдению норм и правил пожарной безопасности, выполнению санитарно-эпидемиологических нормативов и правил;

- замечания по оценке готовности общеобразовательных учреждений;

- наличие замечаний и предписаний в  перспективных планах;

- наличие рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;

-выполнение законодательства по лицензированию, аттестации и аккредитации общеобразовательных учреждений.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Реализацию Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий исполнителей Программы и заинтересованных организаций;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска» направляет:

- ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации города Канска» информацию об исполнении целевой программы;

- по итогам года до 1 марта очередного финансового года предоставляет ежегодный доклад, а также отчет об исполнении целевой программы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год с учетом Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 20.10.2011 № 2006.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Постоянное отслеживание эффективности осуществления запланированных промежуточных результатов и оперативное устранение возникающих проблем - важнейшее условие успешности программы.

Выполнение программных мероприятий будет оцениваться по количеству учреждений, в которых выполнены мероприятия, по качеству их выполнения (заключения контролирующих государственных органов), освоению средств из местного бюджета, достижимости поставленных целей на год и экономии бюджетных средств, в результате предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций в системе общего образования.

Все средства целевым (адресным) назначением дойдут до конкретного образовательного учреждения, что позволит устранить имеющиеся проблемы, нарушения норм и правил, предусмотренных для образовательных учреждений действующим законодательством, способные привести к чрезвычайным ситуациям, грозящим жизни и здоровью обучающихся, воспитанников и работников.

Решение проблемы обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений будет иметь значительный социально-экономический эффект для системы общего образования города, который выразится:

в выполнении перспективных планов и устранении замечаний по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году;

в обеспечении выполнения требований и предписаний государственных контролирующих органов;

в обеспечении безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений;

в предотвращении условий возникновения массовых заболеваний и эпидемий, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

| Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2012г. | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Выполнение перспективных планов образовательных учреждений | Количество образовательных учреждений | 0 | 6 | 11 | 13 |
| Устранение замечаний по оценке готовности к новому учебному году | Количество образовательных учреждений | 0 | 6 | 11 | 13 |
| Устранение замечаний и предписаний государственных контролирующих органов | Количество образовательных учреждений | 0 | 6 | 11 | 13 |
| Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному году | % | 5,5 | 46,0 | 77,0 | 100 |

Ожидаемая эффективность и результативность реализации программы оцениваются дважды в течение календарного года (июнь, сентябрь) на основе вышеуказанных показателей.

Начальник МКУ «УО администрации г. Канска»                              А.П. Панов

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска» на 2013 - 2015 годы

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Главные распорядители, распорядители бюджетных средств | Орган (организация, учреждение), ответственный за исполнение мероприятий программы | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные или качественные показатели) | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Объем финансирования из бюджета города, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Восстановление асфальтового покрытия | 2013 г. | МКУ «Управление образования администрации города Канска» | МБОУ СОШ № 3 | Выполнение перспективного плана МБОУ СОШ № 3 | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Восстановление ограждений территорий забором | 2013-2015 | МКУ «Управление образования администрации города Канска» | МАОУ Лицей № 1, МКОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МКОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 21 | Выполнение перспективного плана: МАОУ Лицей № 1, МКОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МКОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 21 | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений | 1930,0 | 680,0 | 350,0 | 900,0 |
| Ремонт туалетных комнат | 2013-2015г. | МКУ «Управление образования администрации города Канска» | МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 20, МБОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 9 | Выполнение перспективного плана, предписаний государственных контролирующих органов: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 20, МБОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 9 | Предотвращение условий возникновения массовых заболеваний и эпидемий, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Реконструкция пищеблока | 2013-2014г. | МКУ «Управление образования администрации города Канска» | МКОУ ООШ № 22, МКОУ ООШ № 17 | Выполнение перспективного плана, предписаний государственных контролирующих органов: МКОУ ООШ № 22, МКОУ ООШ № 17 | Предотвращение условий возникновения массовых заболеваний и эпидемий, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов | 450,0 | 100,0 | 350,0 |  |
| Восстановление подъездных путей к зданию | 2014г. | МКУ «Управление образования администрации города Канска» | МБОУ СОШ № 18 | Выполнение перспективного плана, предписаний государственных контролирующих органов МБОУ СОШ № 18 | Приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Ремонт фасада и цокольной части основного здания и мастерских | 2014г. | МКУ «Управление образования администрации города Канска» | МКОУ ООШ № 20 | Выполнение перспективного плана, предписаний государственных контролирующих органов МКОУ ООШ № 20 | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений | 70,0 |  | 70,0 |  |
| Ремонт полов в коридоре | 2014г. | МКУ «Управление образования администрации города Канска» | МКОУ ООШ № 20 | Выполнение перспективного плана, предписаний государственных контролирующих органов МКОУ ООШ № 20 | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений | 30,0 |  | 30,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2980,0 | 980,0 | 1000,0 | 1000,0 |

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На каждое мероприятие составлен локально-сметный расчет, обосновывающий финансовые затраты. Источником финансирования долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска» на 2013 - 2015 годы являются средства городского бюджета в общей сумме 2980 тыс. рублей:

2013 г. -   980,00 тыс. рублей;

2014 г. - 1000,00 тыс. рублей;

2015 г. - 1000,00 тыс. рублей.

Начальник МКУ «УО администрации г. Канска»                              А.П. Панов