Об  утверждении плана – графика разработки схемы водоснабжения (водоотведения) муниципального образования город Канск на 2013-2028 годы

В целях реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  распоряжения  Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, Федерального закона № 131-ФЗ  от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом города Канска:

1. Утвердить   план-график разработки Схемы водоснабжения (водоотведения) согласно приложению.

2. Главному специалисту по работе со средствами массовой информации отдела культуры администрации города Канска Н.И. Никоновой опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный Канск», разместить на официальном сайте муниципального образования г.Канск  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения   С.Д. Джаман.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                                       Н.Н. Качан

Приложение

к Распоряжению

Главы города Канска

от  12.03.2013 г.  № 129

ПЛАН-ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАНСК НА 2013-2028  ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение документации для проведения торгов на право заключения муниципального контракта на разработку Схемы водоснабжения (водоотведения) | МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин) | с 01.05.2013 до 20.05.2013 |  |
| 2. | Проведение торгов путем открытого конкурса и заключение муниципального контракта на разработку проекта Схемы водоснабжения (водоотведения) | Отдел развития малого предпринимательства, инвестиций и муниципального заказа администрации города (С.В. Юшина), МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин) | с 20.05.2013 до 01.07.2013 |  |
| 3. | Сбор сведений, необходимых для разработки проекта Схемы водоснабжения (водоотведения) | исполнитель работ согласно муниципальному контракту | с 01.07.2013 до 20.07.2013 |  |
| 4. | Разработка Схемы водоснабжения (водоотведения) | исполнитель работ согласно муниципальному контракту | с 01.07.2013 до 20.09.2013 |  |
| 6 | Размещение проекта Схемы водоснабжения (водоотведения) на официальном сайте | Главный специалист по работе со средствами массовой информации отдела культуры администрации города Канска (Н.И. Никонова) | в течение 15 календарных дней с даты получения от исполнителя работ проекта Схемы |  |
| 7 | Рассмотрение проекта Схемы водоснабжения (водоотведения) путем сбора замечаний и предложений | МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин) | в течение 15 календарных дней с даты опубликования проекта Схемы |  |
| 8 | Рассмотрение проекта Схемы водоснабжения (водоотведения) путем организации публичных слушаний | МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин) | не позднее 15 дней с даты окончания срока для предоставления предложений и замечаний к проекту, не менее чем за 7 дней до проведения публичных слушаний разместить информацию об их проведении в официальных средствах массовой информации , при этом срок проведения публичных слушаний с момента размещения информации о времени и месте из проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 2 месяцев |  |
| 9 | Утверждение Схемы водоснабжения (водоотведения) | Первый заместитель Главы города по вопросам жизнеобеспечения (С.Д. Джаман) | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний до 31.12.2013 г. |  |
| 10 | Сдача-приемка выполненных работ по муниципальному контракту на разработку проекта Схемы водоснабжения (водоотведения) | исполнитель работ по муниципальному контракту, МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин) | в течение 10 календарных дней с даты утверждения Схемы |  |
| 11 | Размещение утвержденной Схемы водоснабжения (водоотведения) на официальном сайте администрации | Главный специалист по работе со средствами массовой информации отдела культуры администрации города Канска (Н.И. Никонова) | в течение 15 календарных дней с даты утверждения Схемы водоснабжения (водоотведения) |  |

# Text boxes

| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- |
| 12.03.2013 |  | № | 129 |