Об  утверждении плана – графика разработки схемы теплоснабжения

муниципального образования город Канск на 2013-2028 годы

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 №1493-р, Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом города Канска:

1. Утвердить план-график разработки Схемы теплоснабжения согласно приложению.

2. Главному специалисту по работе со средствами массовой информации отдела культуры администрации города Канска Н.И. Никоновой опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный Канск», разместить на официальном сайте муниципального образования г.Канск  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения   С.Д. Джаман.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                                                       Н.Н. Качан

Приложение

к Распоряжению

Главы города Канска

от  12.03.2013 г.  № 131

ПЛАН-ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАНСК

НА 2013-2028  ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка Схемы теплоснабжения | МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин), исполнитель работ согласно муниципальному контракту - ООО «СпортФьючер» | с 30.12.2012г до 01.05.2013г | Представление проекта Схемы на рассмотрение |
| 2 | Размещение проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте | Главный специалист по работе со средствами массовой информации отдела культуры администрации города Канска (Н.И. Никонова) | в течение 15 календарных дней с даты получения от исполнителя работ проекта Схемы теплоснабжения | проект Схемы теплоснабжения подлежит размещению в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели Схемы теплоснабжения |
| 3 | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений , согласование с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин) | 30 дней с даты опубликования проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации города | сведения о размещении проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте |
| 4 | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путем организации публичных слушаний | МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин) | не позднее 60 календарных дней от даты опубликования информации о времени и месте проведения публичных слушаний | публичные слушания начинаются не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по проекту Схемы теплоснабжения |
| 5 | Утверждение Схемы теплоснабжения | Первый заместитель Главы города по вопросам жизнеобеспечения (С.Д. Джаман) | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний до 31.12.2013 г. |  |
| 6 | Сдача-приемка выполненных работ по муниципальному контракту на разработку проекта Схемы теплоснабжения | МКУ «УС и ЖКХ администрации г.Канска» (С.Г. Бородин), исполнитель работ согласно муниципальному контракту - ООО «СпортФьючер» | в течение 10 календарных дней с даты утверждения Схемы |  |
| 7 | Размещение Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | Главный специалист по работе со средствами массовой информации отдела культуры администрации города Канска (Н.И. Никонова) | в течение 15 календарных дней с даты утверждения Схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения подлежит размещению в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели Схемы теплоснабжения |

# Text boxes

| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- |
| 12.03.2013 |  | № | 131 |