|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герб города Канска на штамп_100px  Российская Федерация  Администрация города Канска Красноярского края  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 08.05. | 2014 | № | 669 |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений   
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи   
с физическим износом в процессе их эксплуатации)»

С целью реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, разработанных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AAF86CD8A68920F30EB7D643E492190CC927BD2F1F0084742160EE06AC00O4B) от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений   
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи   
с физическим износом в процессе их эксплуатации)» согласно приложению.

2. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Никоновой Н.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения С.Д. Джамана.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска Н.Н. Качан

Приложение

к постановлению администрации г. Канска

от 08.05.2014 г. № 669

**План**

**мероприятий («дорожная карта») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи**

**с физическим износом в процессе их эксплуатации)»**

I. Общее описание

1. Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений   
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи   
с физическим износом в процессе их эксплуатации)» (далее – План мероприятий («дорожная карта») города Канска) являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан   
из многоквартирных домов муниципальных образований Красноярского края, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») города Канска позволит ликвидировать на территории г. Канска все многоквартирные дома, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории г. Канска, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013-2017 гг. указана в приложении № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») города Канска.

3. Планируемый объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда указан в приложении № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») города Канска.