Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края РАСПОРЯЖЕНИЕ 25.04. 2014г. № 246

О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году

В целях организации своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений города Канска, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного образования к новому 2014-2015 учебному году, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска:

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году (Приложение № 1).

- Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году (далее - муниципальный штаб) (Приложение № 2).

- Утвердить план работы муниципального штаба для организации по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году (Приложение № 3).

- Создать комиссию по приемке муниципальных образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году (Приложение № 4).

- Утвердить график приемки муниципальных образовательных учреждений города Канска (Приложение №№ 5, 6).

- Начальнику МКУ «Управление образования администрации города Канска» (А.П.Панову) назначить ответственного за ежедневный мониторинг подготовки и приемки общеобразовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году.

- Начальнику МКУ «Управление образования администрации города Канска» (А.П.Панову) обеспечить завершение ремонтных работ в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных учреждениях в срок до 11.08.2014 года.

- Начальнику МКУ «Управление образования администрации города Канска» (А.П.Панову) обеспечить завершение подготовки систем водоснабжения, канализации в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных учреждениях города в срок до 01.08.2014 года.

- Начальнику МКУ «Управление образования администрации города Канска» (А.П.Панову) обеспечить завершение подготовки систем теплоснабжения в зданиях (помещениях) муниципальных общеобразовательных учреждениях города в срок до 01.09.2014 года. Организовать бесперебойное обеспечение топливом зданий (сооружений) теплоснабжения муниципальных образовательных учреждений города.

- Консультанту Главы города по связям с общественностью администрации города Канска (Н.И. Никонова) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

- Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Канска по социальной политике Князеву Н.И.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города Канска							Н.Н. Качан

Приложение № 1  к распоряжению администрации города Канска

от 25.04. 2014 года    № 246

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Количество школ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Установка и техническое обслуживание автоматической ОПС | 18 | в течение года |
| 2 | Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации | 18 | в течение года |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 3 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | 4 | до 01.08.2014 |
| 4 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям учащихся | 14 | до 01.09.2014 |
| 5 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | 18 | в течение года |
| Антитеррористическая безопасность |
| 6 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения | 6 | до 10.08.2014 |
| Ремонтные работы |
| 7 | Проведение текущего ремонта | 18 | до 10.08.2014 |
| Выполнение других мероприятий |
| 8 | Приобретение учебно-наглядного оборудования | 16 | до 01.09.2014 |
| 9 | Выполнение мероприятий перспективного плана по устранению нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия | 2 | до 10.08.2014 |

Начальник МКУ «Управление образования

администрации г. Канска»							А.П. Панов

Приложение № 2 к распоряжению администрации города Канска

от 25.04. 2014 года    № 246

Состав муниципального штаба для организации

работы по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений

к новому 2014-2015 учебному году

| Князева Наталья Ивановна | - | заместитель Главы города по социальной политике, председатель штаба |
| --- | --- | --- |
| Панов Андрей Петрович | - | начальник МКУ «Управления образования администрации города Канска», заместитель председателя штаба |
| Ставер Иван Васильевич | - | заместитель начальника МКУ «Управления образования администрации города Канска», секретарь штаба |
| Безгодов Николай Прокопьевич | - | начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске (по согласованию) |
| майор внутренней службы Пешков Александр Вадимович | - | ВРИО начальника отдела надзорной деятельности по городу Канску и Канскому району (по согласованию) |

Начальник МКУ «Управление образования

администрации г. Канска»							А.П. Панов

Приложение № 3 к распоряжению администрации города Канска

от 25.04. 2014 года    № 246

План работы муниципального штаба для организации по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году

| Дата заседания штаба | Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба | Ответственные (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| до 21.03.2014 г. | О ходе планирования по подготовке образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году | Панов Андрей Петрович, начальник МКУ «Управления образования администрации города Канска» |
| до 25.04.2014 г. | О ходе выполнения мероприятий по устранению предписаний государственного пожарного надзора |  |
| до 24.05.2014 г. | О ходе выполнения мероприятий по устранению предписаний Роспотребнадзора |  |
| в период с 28.06.2014г.- 08.08.2014 г. | О ходе выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году |  |
| до 18.08.2014 г. | Об итогах выполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году |  |

Начальник МКУ «Управление образования

администрации г. Канска»							А.П. Панов

Приложение № 4 к распоряжению администрации города Канска

от 25.04. 2014 года    № 246

Комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений

к новому 2014-2015 учебному году

| Князева Наталья Ивановна | - | заместитель главы города по социальной политики, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Панов Андрей Петрович | - | начальник МКУ «Управления образования администрации города Канска», заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ставер Иван Васильевич | - | заместитель начальника МКУ «Управления образования администрации города Канска» |
| Безгодов Николай Прокопьевич | - | начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске (по согласованию) |
| Пушня Сергей Иванович | - | ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска» по инженерно-техническим мероприятиям |
| майор внутренней службы Пешков Александр Вадимович | - | ВРИО начальника отдела надзорной деятельности по городу Канску и Канскому району (по согласованию) |
| старший лейтенант полиции Брунгардт Олег Юрьевич | - | заместитель командира роты полиции ОВО по Каннскому району – филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| подполковник полиции Легенченко Андрей Викторович | - | заместитель начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Канский» (по согласованию) |
| Смирнова Татьяна Анатольевна | - | председатель Канской территориальной (городской) организации профсоюза работников образования и науки (по согласованию) |
| Доровских Роман Сергеевич | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» |
| Гарновская Галина Викторовна | - | инженер МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» |
| Адаменко Сергей Васильевич | - | инженер II категории МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» |
| Денисов Илья Николаевич | - | инженер I категории МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» |
| Кондратович Валерий Михайлович | - | инженер II категории МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска» |

Начальник МКУ «Управление образования

администрации г. Канска»							А.П. Панов

Приложение № 5 к распоряжению администрации города Канска

от 25.04. 2014 года    № 246

График приемки муниципальных образовательных учреждений комиссией города Канска к новому 2014-2015 учебному году

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проверки ОУ комиссией |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 5 г. Канска | 11 августа |
| 2 | МБОУ СОШ № 3 г. Канска | 11 августа |
| 3 | МБОУ СОШ № 18 г. Канска | 11 августа |
| 4 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска | 11 августа |
| 5 | МКОУ ООШ № 20 г. Канска | 11 августа |
| 6 | МБОУ СОШ № 19 г. Канска | 11 августа |
| 7 | МАОУ лицей № 1 г. Канска | 11 августа |
| 8 | МБОУ СОШ № 15 г. Канска | 11 августа |
| 9 | МКОУ ООШ № 17 г. Канска | 12 августа |
| 10 | МКОУ ООШ № 8 г. Канска | 12 августа |
| 11 | МКОУ ООШ № 22 | 12 августа |
| 12 | МБОУ СОШ № 21 г. Канска | 12 августа |
| 13 | МБОУ СОШ № 11 | 12 августа |
| 14 | МКОУ СОШ № 9 г. Канска | 12 августа |
| 15 | МАОУ гимназия № 4 г. Канска | 12 августа |
| 16 | МБОУ СОШ № 2 г. Канска | 12 августа |
| 17 | МБОУ СОШ № 6 г. Канска | 12 августа |
| 18 | МБОУ СОШ № 7 г. Канска | 12 августа |
| 19 | МБДОУ № 22 | 13 августа |
| 20 | МБДОУ № 36 | 13 августа |
| 21 | МБДОУ № 45 | 13 августа |
| 22 | МКДОУ № 32 | 13 августа |
| 23 | МБДОУ № 46 | 13 августа |
| 24 | МБДОУ № 5 | 13 августа |
| 25 | МБДОУ № 8 | 13 августа |
| 26 | МАОУ № 44 | 13 августа |
| 27 | МБДОУ № 11 | 13 августа |
| 28 | МКДОУ № 1 | 13 августа |
| 29 | МБДОУ № 16 | 13 августа |
| 30 | МБДОУ № 17 | 13 августа |
| 31 | МБДОУ № 10 | 13 августа |
| 32 | МКОУ ЦДиК г. Канска | 13 августа |
| 33 | МБОУ ДОД СЮН | 13 августа |
| 34 | МКДОУ № 35 | 13 августа |
| 35 | МБДОУ № 53 | 14 августа |
| 36 | МБОУ ДОД ДДЮТиЭ | 14 августа |
| 37 | МБДОУ № 49 | 14 августа |
| 38 | МБДОУ № 52 | 14 августа |
| 39 | МБДОУ № 47 | 14 августа |
| 40 | МКДОУ № 9 | 14 августа |
| 41 | МБДОУ № 34 | 14 августа |
| 42 | МБДОУ № 39 | 14 августа |
| 43 | МБДОУ № 27 | 14 августа |
| 44 | МКДОУ №21 | 14 августа |
| 45 | МБОУ ДОД «ДДТ» | 14 августа |
| 46 | МБОУ ДОД ЦДТТ | 14 августа |
| 47 | МБДОУ № 18 | 14 августа |
| 48 | МБДОУ № 50 | 14 августа |
| 49 | МАДОУ № 15 | 14 августа |
| 50 | МБДОУ № 28 | 14 августа |
| 51 | МКДОУ № 41 | 14 августа |

Начальник МКУ «Управление образования

администрации г. Канска»							А.П. Панов

Приложение 6 к распоряжению администрации города Канска

от 25.04. 2014 года    № 246

График приемки муниципальных общеобразовательных учреждений города Канска территориальным отделом Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Канске к новому 2014-2015 учебному году

| № п/п | Наименование ОУ | Дата проверки ОУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ № 5 г. Канска | 11 августа |
| 2 | МБОУ СОШ № 3 г. Канска | 11 августа |
| 3 | МБОУ СОШ № 18 г. Канска | 11 августа |
| 4 | МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска | 12 августа |
| 5 | МКОУ ООШ № 20 г. Канска | 12 августа |
| 6 | МБОУ СОШ № 19 г. Канска | 12 августа |
| 7 | МАОУ лицей № 1 г. Канска | 12 августа |
| 8 | МБОУ СОШ № 15 г. Канска | 13 августа |
| 9 | МКОУ ООШ № 17 г. Канска | 13 августа |
| 10 | МКОУ ООШ № 8 г. Канска | 13 августа |
| 11 | МКОУ ООШ № 22 | 13 августа |
| 12 | МБОУ СОШ № 21 г. Канска | 14 августа |
| 13 | МБОУ СОШ № 11 | 14 августа |
| 14 | МКОУ СОШ № 9 г. Канска | 14 августа |
| 15 | МАОУ гимназия № 4 г. Канска | 14 августа |
| 16 | МБОУ СОШ № 2 г. Канска | 15 августа |
| 17 | МБОУ СОШ № 6 г. Канска | 15 августа |
| 18 | МБОУ СОШ № 7 г. Канска | 15 августа |

Начальник МКУ «Управление образования

администрации г. Канска»							А.П. Панов