Приложение № 3

к Порядку разработки,

формирования и реализации

долгосрочных городских

целевых программ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Канске на 2013-2015 годы»

За 2013 год         Период реализации программы: 2013 – 2015 годы

Заказчик программы: Администрация города Канска

Разработчик программы: МКУ «УС и ЖКХ администрации города Канска»

Утверждение программы (Постановление администрации города Канска  от 03.12.2012 года № 1842)

Изменение в программе:  (Постановление администрации города Канска от 29.04.2013 года № 578)

(Постановление администрации города Канска от 13.06.2013 года № 767)

(Постановление администрации города Канска от 02.12.2013 года № 1768)

(Постановление администрации города Канска от 19.12.2013 года № 1842)

(тыс.руб.)

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансирован | фактические расходы | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе | УС и ЖКХ администрации г. Канска |  | нет | 6 331,43 | 1 215,7284 | 1 211,2644 | 1 211,2644 | 1 211,2644 | нет | Увеличение ДТП с пострадавшими 2013г.-12 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки 62,5 км | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 90904097952906500225 | нет | 2 189,97 | 689,9684 | 689,9684 | 689,9684 | 689,9684 | нет |  |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах (1300 кв.м) | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 90904097952905500225 | нет | 1 069, 000 | 69,0 | 68,651 | 68,651 | 68,651 | нет |  |
| Замена существующих дорожных знаков на пешеходных переходах на дорожные знаки большего размера на Флуоресцентной пленке 40 шт. | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 90904097952907500225 | нет | 237,560 | 93,560 | 92,214 | 92,214 | 92,214 | нет |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков 1.23 «Дети» повышенной яркости 18 шт. | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 90904097952909500310 | нет | 42,180 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | нет |  |
| Приобретение и монтаж ограждений для упорядочения движения пешеходов (протяж. 2000 п.м.) | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 04097952905500310 | нет | 1531,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков (количестве 45 шт.) | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 04097952903500310 | нет | 270,0 | 90,0 | 88,552 | 88,552 | 88,552 | нет |  |
| Замена поврежденных и нечитаемых дорожных знаков 45 шт. | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 04097952902500225 | нет | 230,260 | 78,38 | 77,279 | 77,279 | 77,279 | нет |  |
| Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1,5.19.2 повышенной яркости( на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки ( в к-ве 15 шт.) | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 04097952903500310 | нет | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |  |
| Производсво и монаж исскуственной неровности (сборно-разборная конструкция) на опасных участках дорог и улиц (в к-ве 3 шт.) | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 90904097952906500225 | нет | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |  |
| Выполнение проекта организации дорожного движения в г. Канске (протяженность 268,7 км) | УС и ЖКХ администрации г. Канска | 90904097952911500226 | нет | 539,06 | 180,76 | 180,54 | 180,54 | 180,54 | нет |  |

Начальник МКУ «УС и ЖКХ

администрации города Канска»                                                                                                             П.Н. Иванец

Шабунин Алексей Александрович

Тел. (39161) 3-51-70