Доклад

о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за 2013 год (отчетный финансовый год).

I. Общая часть.

Наименование программы - долгосрочная городская целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска» на 2013-2015 годы.

Заказчик программы - администрация города Канска.

Разработчик программы - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Сроки реализации программы - 2013-2015 годы

Этапы реализации программы -

2013 год: проведение ремонта туалетных комнат в МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 19, приобретение защитной осветительной арматуры на светильники с люминесцентными лампами в МБОУ СОШ № 15 г. Канска.

2014 год: восстановление ограждений территорий забором в МБОУ СОШ № 15, МКОУ ООШ № 17, МБОУ СОШ № 18, проведение ремонта туалетных комнат в МБОУ СОШ № 15, проведение реконструкции пищеблока в МКОУ ООШ № 17, восстановление подъездных путей к зданию МБОУ СОШ № 18, проведение ремонта фасада и цокольной части основного здания и мастерских в МКОУ ООШ № 20, проведение ремонта полов в коридоре МКОУ ООШ № 20.

2015 год: восстановление ограждений территорий забором МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 21, проведение ремонта туалетных комнат в МКОУ СОШ № 9.

Основные цели и задачи программы:

цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, обеспечение безопасности и приведение в соответствие с требованиями государственных контролирующих органов условий жизнедеятельности образовательных учреждений.

Задачи: подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году; выполнение перспективных планов; устранение замечаний по оценке готовности общеобразовательных учреждений; приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений; устранение замечаний государственных контролирующих органов.

Целевые индикаторы и показатели программы – доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, принятых к новому учебному году – 100%; выполнение перспективных планов в 9 образовательных учреждениях; устранение замечаний и предписаний государственных контролирующих органов в 9 образовательных учреждениях; устранение замечаний по оценке готовности общеобразовательных учреждений в 9 образовательных учреждениях; приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений.

II. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в 2013г. (отчетном финансовом году) в свете достижения поставленных задач.

В рамках реализации городской программы будут проведены следующие мероприятия: проведение ремонта туалетных комнат, приобретение защитной осветительной арматуры на светильники с люминесцентными лампами, восстановление ограждений территорий забором, проведение реконструкции пищеблока, восстановление подъездных путей к зданию, проведение ремонта фасада и цокольной части основного здания и мастерских, проведение ремонта полов в коридоре; в том числе в 2013 году были достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по ремонту туалетных комнат в МБОУ СОШ № 11 и МБОУ СОШ № 19,

- приобретена защитная осветительная арматура на светильники с люминесцентными лампами в МБОУ СОШ № 15.

III. Финансирование программы в целом и в 2013 г. (отчетном финансовом году).

Общий объем финансирования по программе составляет 2980,00 тыс. руб.

В 2013 году - за счет бюджета города  выделено 980,00 тыс. руб., в том числе:

- на  проведение работ по ремонту туалетных комнат 965,30 тыс. руб.,

- на приобретение защитной осветительной арматуры на светильники с люминесцентными лампами 14,70 тыс. руб.

IV. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

В рамках программы было проведено два запроса котировок и заключены гражданско-правовые договора с ООО «Промкомплектстрой» на проведение работ по ремонту туалетных комнат.

| Наименование учреждения | Выставлена сумма на котировку, тыс.руб. |  | Заключен гражданско-правовой договор, тыс.руб. |  | Экономия, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет | Городской бюджет | Краевой бюджет | Городской бюджет | Краевой бюджет | Городской бюджет |
| МБОУ СОШ № 11 | 0 | 471,71 | 0 | 464,64 | 0 | 7,07 |
| МБОУ СОШ № 19 | 0 | 508,29 | 0 | 500,66 | 0 | 7,63 |

В результате проведения запроса котировок сложилась экономия бюджетных средств в размере 14,70 тыс. руб.

Для остальных мероприятий не предусмотрено размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

V. Оценка эффективности реализации программы.

Решение проблемы обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений имеет значительный социально-экономический эффект для системы общего образования города, который выражается:

в выполнении перспективных планов и устранении замечаний по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году;

в обеспечении выполнения требований и предписаний государственных контролирующих органов;

в обеспечении безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений;

в предотвращении условий возникновения массовых заболеваний и эпидемий, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В ходе реализации программы достигнуты следующие показатели.

| Наименование показателей | Единица измерения | Ожидаемые / Фактические результаты |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| Выполнение перспективных планов образовательных учреждений | Количество образовательных учреждений | 6/2 | 11 | 13 | 0,5 |
| Устранение замечаний по оценке готовности к новому учебному году | Количество образовательных учреждений | 6/0 | 11 | 13 | - |
| Устранение замечаний и предписаний государственных контролирующих органов | Количество образовательных учреждений | 6/1 | 11 | 13 | 0,5 |
| Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному году | % | 46,0/100 | 77,0 | 100,00 | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы |  |  |  |  | 2 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | Программа эффективна, есть целесообразность реализации мероприятий на следующие годы в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие образования» |  |  |  |  |

Основные задачи, поставленные в 2013г. по реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска » на 2013-2015 годы, выполнены  в полном  объеме - 100%.

VI. Выводы и предложения.

В ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Канска» на 2013-2015 годы; достигнуты следующие результаты:

- выполненные работы по ремонту туалетных комнат позволило исполнить перспективные планы по общеобразовательным учреждениям;

- выполненные работы по приобретению защитной арматуры на светильники с люминесцентными лампами позволило качественно улучшить общее состояние учебных кабинетов и привести в соответствии с требованиями, обеспечивающими нормальные условия для организации учебного процесса, включая требования пожарной безопасности, и исключить возникновение чрезвычайных ситуаций по причине неисправности электрооборудования;

Так как данная городская целевая программа эффективна, есть целесообразность реализации  мероприятий на следующие годы в рамках муниципальной программы города Канска «Развитие образования»

Начальник МКУ «Управление образования

администрации города Канска»                                                         А.П.Панов

Исполнитель: Фукс Анастасия Сергеевна

Тел. 3-57-25