ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

долгосрочная городская целевая программа «Обращение с отходами на территории города Канска» на 2012 – 2014 годы

(наименование программы)

за отчетный финансовый 2013 год

и за весь период реализации 2012-2013 г

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» администрации г.Канска

(орган, ответственный за реализацию целевой программы)

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатель результативности 1 Количество построенных объектов размещения ТБО | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| Показатель результативности 2 Количество приобретенного контейнерного оборудования для сбора ртутьсодержащих отходов от населения | шт. | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  | 1 |
| Показатель результативности 3 Количество разработанных проектно-изыскательных работ для рекультивации свалки ТБО г. Канска | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |
| Показатель результативности 4 Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | шт. | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 1 |
| Показатель результативности 5 Количество информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |
| Оценка эффективности целевой программы | Три мероприятия программы выполнены полностью, оценка эффективности по 1 баллу, результат положительный. Мероприятие по строительству полигона ТБО выполнено в рамках выделенного лимита финансирования и в связи с этим оценка эффективности 1 балл, результат положительный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы | За 2013 год реализация мероприятий программы выполнена полностью. Дальнейшая реализация программы будет осуществляться по мероприятию строительство полигона ТБО, для получения конечного результата (наличие полигона ТБО г. Канска) программу целесообразно продолжить. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник МКУ «УС и ЖКХ

администрации г.Канска»						        П.Н. Иванец

Исполнитель:

А.А. Кравец

т. 2-17-83