Доклад

о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за 2013 год (отчетный финансовый год).

I. Общая часть.

Наименование программы - долгосрочная городская целевая программа «Развитие детского оздоровительного лагеря «Огонек»» на 2012-2014 годы;

Заказчик программы - администрация города Канска;

Разработчик программы - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска», Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».

Сроки реализации программы - 2012-2014гг

Основные цели и задачи программы:

цель: повышение доступности услуг летнего отдыха и оздоровления детей в городе Канске

Задачи: обеспечение  безопасных и комфортных условий проживания детей и реализации досугово-деятельностной программы лагеря

II. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в 2013г. (отчетном финансовом году) в свете достижения поставленных задач.

В ходе реализации данной программы были проведены следующие работы: капитальный ремонт первого жилого корпуса, капитальный ремонт кровли,  устройство козырьков  первого жилого корпуса, капитальный ремонт системы отопления первого жилого корпуса, облицовка кафелем стен и полов цехов пищеблока,  капитальный ремонт ограждения, капитальный ремонт теплотрассы, устройство ограждения водоисточника, приобретение малых архитектурных форм, благоустройство территории лагеря, устройство спортивного двора (проведена топографическая съемка, и привязка плана к местности).

III. Финансирование программы в целом и в 2013г (отчетном финансовом году).

Общий объем финансирования по программе составляет 10403,447 тыс. руб.

В 2013г - за счет бюджета города  освоено 3263,324 тыс. руб., в том числе  на капитальный ремонт первого жилого корпуса, капитальный ремонт кровли,  устройство козырьков  первого жилого корпуса – 1192,539, капитальный ремонт системы отопления первого жилого корпуса – 99,913 тыс. руб., облицовка кафелем стен и полов цехов пищеблока – 163,428 тыс. руб.,  капитальный ремонт ограждения – 293,021 тыс. руб., капитальный ремонт теплотрассы – 518,619 тыс. руб., устройство ограждения водоисточника - 99,8 тыс. руб., приобретение малых архитектурных форм - 703,220 тыс. руб., благоустройство территории лагеря – 142 тыс. руб., устройство спортивного двора - 50,784 тыс. руб.

IV. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

В рамках программы проводилось 7 запросов котировок, в результате чего были заключены гражданско-правовые договора и муниципальные контракты с ООО «Альп-Мастер» на выполнение работ по устройству покрытия из брусчатки перед главными воротами в ДОЛ «Огонек» и на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и устройству козырьков 1-ого жилого корпуса ДОЛ «Огонек», с ООО «Цитадельстрой» на поставку малых архитектурных форм для ДОЛ «Огонек», с ООО «Строитель» на выполнение работ по капитальному ремонту 1-ого жилого корпуса ДОЛ «Огонек», с ООО «Квадрат» на выполнение работ по облицовке кафелем стен и полов пищеблока, с ООО «ТехСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы ДОЛ «Огонек», с ООО «Регион-строй» на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории ДОЛ «Огонек».

| Наименование учреждения | Предмет контракта | Выставлена сумма на котировку | Заключен муниципальный контракт | экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ ДОД ДДТ | Выполнение работ по устройству покрытия из брусчатки перед главными воротами ДОЛ "Огонек" | 199,6914 | 142 | 57,6914 |
| МБОУ ДОД ДДТ | Поставка малых архитектурных форм для ДОЛ "Огонек" | 976,6935 | 703,21926 | 273,47424 |
| МБОУ ДОД ДДТ | Выполнение работ по капитальному ремонту 1-ого жилого корпуса ДОЛ "Огонек" | 1639,67 | 1000,53828 | 639,13172 |
| МБОУ ДОД ДДТ | Выполнение работ по облицовке кафелем стен и полов производственных цехов пищеблока ДОЛ "Огонек" | 314,483 | 163,42758 | 151,05542 |
| МБОУ ДОД ДДТ | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и устройству козырьков 1-ого жилого корпуса ДОЛ "Огонек" | 244,428 | 192 | 52,428 |
| МБОУ ДОД ДДТ | Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы ДОЛ "Огонек" | 1079,983 | 685,625 в т.ч. 150,28408 край, 16,72192 родит.ср-ва | 394,358 |
| МБОУ ДОД ДДТ | Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории ДОЛ "Огонек" | 1135,047 | 798,02076, в т.ч. 505,00 край | 337,02624 |
| ИТОГО |  | 5589,9959 | 3684,83088 | 1905,16502 |

V. Оценка эффективности реализации программы.

В результате реализации данных мероприятий обеспечены безопасные и комфортные условия проживания детей, организована досуговая деятельность детей,  проведение капитального ремонта ограждения  исключило беспрепятственный вход людей и въезд автотранспорта.

VI. Выводы и предложения.

В связи с проведенными мероприятиями в рамках данной программы созданы безопасные и комфортные условия для отдыха и оздоровления детей в

загородном оздоровительном лагере «Огонек».

Начальник МКУ «Управление образования

администрации города Канска                                                                   А.П. Панов