Доклад

О ходе реализации долгосрочной городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Канска на 2010-2015 годы и на перспективу 2020 года»      и эффективности использования финансовых средств в целом  за 2013 год.

- Общая часть:

Долгосрочная городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Канска на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее Программа).

Заказчик Программы администрация города Канска. Разработчиком  Программы является МКУ «Служба заказчика».

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств: администрация города Канска.

Сроки и этапы реализации Программы: 2010-2015годы и на перспективу до 2020 года.

Основные цели и задачи Программы на 2013 год: Повышение качества жизни населения и переход муниципального образования на энергосбережение на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в г. Канске  и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы города.

Основные задачи Программы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях, строениях, сооружениях организаций с муниципальным участием.

- Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе городского освещения

- Результаты хода выполнения мероприятий Программы в целом и в     2013 г.:

В бюджетной сфере  реализованы  мероприятия  Программы:

-проведены обязательные энергетические обследования 33 муниципальных  учреждений до 31.12.2012г.:

- выполнены работы по замене светильников наружного освещения РКУ-250 на светильники эффективные ЖКУ34-150-001 УХЛ1 «Альфа» в количестве 2358 шт., что позволит сэкономить электроэнергию более чем на 30 % и в денежном выражении планируется получить экономию 5 796 713,55 руб. Эффективный светильник наружного освещения ЖКУ34-150-001 УХЛ1 «Альфа» соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.-75. В данных светильниках применяются лампы трубчатые натриевые мощностью 150 Вт., что позволяет экономить 100 Вт. на каждом светильнике, при технических характеристиках освещенности с 13 000 Лм.(люкс) до 14500 Лм.

-разработана  схема теплоснабжения города Канска,  данная  разработка документа содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Финансирование Программы в целом и 2013 году:

Общий объем финансирования  по программе: 45696,0 тыс. руб., из них средства местного бюджета 40,4 тыс. руб. В том числе общий объем финансирования  в 2013г. - 35544,8   тыс. руб. из них средства местного бюджета 35,0 тыс. руб.

- Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ:

Проведены работы  по замене светильников наружного освещения РКУ-250 на ЖКУ-150  на эффективные в количестве 2358 шт.  Заключен контракт в 2012 году на сумму 27 607 981,43 руб., в том числе за счет  средств местного бюджета составляет 27 580 410,00 руб. Работы выполнены в 2013году. Экономия бюджетных средств составила 27 571,43 руб.

Проведены торги на разработку схем теплоснабжения г. Канска. Первоначальная цена контракта 8 000 000, 00 руб., после торгов стоимость контракта составила 4 367 615,00 руб. Экономия бюджетных средств составила 3 632 385,00 руб.

- Оценка эффективности реализации Программы:

В сравнении с показателями 2012 года достигнуто значительное снижение потребления холодной воды на 693,5 тыс. м3 .

Увеличение потребления электрической энергии на 2962 тыс. кВтч. в сравнении с показателями 2012 года объясняется увеличением освещенности улично-дорожной сети.

Также в сравнении с показателями 2012 года снижено потребление тепловой энергии на 20,323тыс. Гкал.

Разработана и утверждена постановлением от 29.10.2013 №1539 схема теплоснабжения города.

6.Выводы и предложения.

Данная программа является эффективной для г. Канска.

Директор МКУ «Служба заказчика»                                          Д.С. Герасимиди

Исп.П.А.Кострицина

8(391)32831