## Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке,

формирования и реализации долгосрочных

городских целевых программ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Долгосрочная городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Канска на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

(наименование программы)

за период 2010-2015 годы

Период реализации программы: 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года.

Заказчик программы: Администрация города Канска

Разработчик программы:МКУ «Служба заказчика»

Утверждение   программы   (постановление администрации города Канска от 28.07.2010 года № 1249)

Изменения  в  программе   (постановление администрации города Канска от 04.07.2012 года № 1169)

Изменения  в  программе   (постановление администрации города Канска от 05.09.2012 года № 1439)

Изменения  в  программе   (постановление администрации города Канска от 29.12.2012 года № 2003)

Изменения  в  программе   (постановление администрации города Канска от 22.04.2013 года № 506)

Изменения  в  программе   (постановление администрации города Канска от 19.12.2013 года № 1839)

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | ## Код бюджетной классификации | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансировано | фактические расходы | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе |  |  |  | 450,84842 | 35,10142 | 35,04197 | 35,04197 | 35,04197 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 1 Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | 1.Администрация г. Канска 2.МКУ «КУМИ г. Канска» 3.МКУ «ФУ г. Канска» 4. Управление по делам ГО ЧС г. Канска МКУ «УСЗН» г. Канска Отдел «ФКСТ и МП» Отдел культуры администрации г. Канска МКУ «УО администрации г. Канска» МКУ «ЦБК» МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска» | 90101047956102500225 90101137956102001225 90107027956102500225 90109017956102500225 90109027956102019241 90109027956102500225 90109047956102019241 90201137956102500225 90301067956102500225 90403097956102001225 90810067956102500225 91107027956102019241 91107077956102019241 91111017956102019241 91111057956102001225 91507027956102019241 91508017956102019241 90607027956102019241 90707027956102019241 90708017956102019241 90708047956102001225 90905057956103500225 |  | 0,34881 0,158 0,32164 2,17346 0,10165 0,329 0,10356 0,20712 0,2033 0,21474 0,21934 0,32786 0,1987 0,21952 0,15942 0,17747 0,34229 5,72309 0,30035 0,57931 0,10165 8 | 0,12947 0,05865 0,32164 0,89909 0,10356 0,10165 0,10737 0,10967 0,32786 0,09935 0,21952 0,15942 0,17747 0,34229 | 0,12947 0,05865 0,32164 0,89909 0,10356 0,10165 0,10737 0,10967 0,32786 0,09935 0,21952 0,15942 0,17747 0,28359 | 0,12947 0,05865 0,32164 0,89909 0,10356 0,10165 0,10737 0,10967 0,32786 0,09935 0,21952 0,15942 0,17747 0,28359 | 0,12947 0,05865 0,32164 0,89909 0,10356 0,10165 0,10737 0,10967 0,32786 0,09935 0,21952 0,15942 0,17747 0,28359 |  | Получение энергетического паспорта. Разработка мероприятий по энергосбережению. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мероприятие 2 Замена светильников наружного освещения на эффективные (2358 шт.) | Администрация г. Канска | 90105037956101500225 90105037956101500225 91007027956102019241 91007077956102019241 91011017956102019241 |  | 27,58041 27,747 0,32786 0,09935 0,21952 | 27,58041 | 27,58041 | 27,58041 | 27,58041 |  | Экономия электрической энергии более 30 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3 Разработка схемы теплоснабжения г. Канск | Администрация Г. Канска | 90905027956103500226 |  | 4,364 | 4,364 | 4,36325 | 4,36325 | 4,36325 |  | Схема разработана и утверждена постановлением №1539 от 29.10.2013 г. |
| Мероприятие 4 Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях | МКУ «УО администрации г. Канска» УСЗН администрации г. Канска |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 Установка системы терморегулирования в муниципальных учреждениях | МКУ «УО администрации г. Канска» УСЗН администрации г. Канска |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 Ввод системы учета за расходованием энергоресурсов в муницмпальных учреждениях | МКУ «УО администрации г. Канска» |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «Служба заказчика»                                                                                                         Д.С. Герасимиди

Исп.П.А.Кострицина

8(39161)21783