Доклад

О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство и озеленение территории города Канска» на 2013 – 2015 годы.

- Общая часть:

Долгосрочная городская целевая программа Благоустройство и озеленение территории города Канска» на 2013 – 2015 годы (далее Программа). Заказчик Программы администрация города Канска, главным распорядителем является Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска», распорядителем средств является МКУ «Служба заказчика».

Сроки и этапы реализации Программы: 2013-2015годы.

Основные цели Программы на 2013 год - создание наиболее благоприятной и комфортной среды для жителей города, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории города Канска, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения города путем озеленения его территории.

Основные задачи Программы:

1. реконструкция, создание новых объектов озеленения  и общее  увеличение объема зеленых насаждений на территории города;

2. обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов и улиц города;

3. постепенная замена видового состава зеленых насаждений;

4.применение современных дизайнерских разработок при озеленении и благоустройстве;

5. своевременная санитарная и формовочная обрезка деревьев;

6. улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

- Результаты хода выполнения мероприятий Программы в целом и в     2013 г.:

Реализованы  мероприятия  Программы:

- произведена стрижка живой изгороди площадью более 200м2, выкашивание газонов, занимающих площадь 40360 м2, на сумму 271,96 тыс. рублей;

-  произведена формовочная обрезка деревьев в количестве более 300 шт., на сумму 58,32 тыс. рублей;

- приобретено и установлено 11 автобусных павильонов на сумму 300 тыс. рублей;

- на центральной площади установлено 14 объектов вертикального озеленения на сумму 448,45 тыс. рублей, в центральном городском сквере для удобства жителей и гостей города установлено 14 скамеек, на сумму 121,05 тыс. рублей;

-  приобретено 104 шт. бетонных урн на сумму 206 тыс. рублей;

- приобретен посадочный материал (деревья и кустарники в количестве 723 штук, цветочная рассада для засаживания территории площадью 2324 м2) на сумму на сумму 396,47 тыс. рублей;

- произведен полив зеленых насаждений на территории высаженной цветочной рассады и саженцев деревьев и кустарников на сумму 256,82 тыс. рублей;

- уменьшено количество неэстетичных и аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан в количестве 100 штук на сумму 405 тыс. рублей;

- приобретен бордюрный камень для формирования клумб в количестве 200 штук на сумму 98,8 тыс. рублей.

- Финансирование Программы в 2013 году:

На реализацию городской целевой программы «Благоустройство и озеленение территории города Канска» на 2013-2015 годы, в 2013 году, было оплачено из бюджета города 2562 тыс.рублей.

- Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ:

В результате проведения электронных торгов по вышеуказанным  мероприятиям  по программе экономия бюджетных средств составила 54 тыс. рублей.

- Оценка эффективности реализации Программы:

Улучшено экологическое и эстетическое  состояния природной городской среды:

- приобретены саженцы деревьев и кустарников в количестве 723 штук, цветочная рассада для высаживания на территории площадью 2324 м2:

- проведена стрижка живой изгороди,  занимающей площадь 200 м2;

- осуществлена формовочная обрезка деревьев в количестве 300 шт.;

- скошены газоны площадью 40360 м2;

- произведена замена тополей деревьями следующих пород: сосна, ель, тополь серебристый, яблоня, береза в количестве 500 шт.;

- увеличено общее количество зеленых насаждений – посадка  кустарников в количестве 500 шт.;

- проведена вырубка неэстетичных и аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан в количестве 162 штук;

- для оформления цветочных клумб приобретён бордюрный камень в количестве 200 штук;

6.Выводы и предложения.

В результате реализации программных мероприятий в 2013 году, поставленные задачи в целом выполнены в полном объёме.  Данная программа является эффективной для г. Канска, так как основная цель программы достигнута.

Директор МКУ «Служба заказчика»                                                   Д.С.Герасимиди