## Приложение № 3

к Порядку

принятия решений о разработке,

формирования и реализации долгосрочных

городских целевых программ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Долгосрочная городская целевая программа «Благоустройство и озеленение территории города Канска» на 2013 – 2015 годы».

(наименование программы)

за период 2013год

Период реализации программы: 2013-2015 годы.

Заказчик программы: Администрация города Канска

Разработчик программы:МКУ «Служба заказчика»

Утверждение   программы   (постановление администрации города Канска от 14.11.2012 года № 1739)

Изменения в программе     (постановление администрации города Канска от 10.04.2013 года № 466)

Изменения в программе     (постановление администрации города Канска от 30.09.2013 года № 1325)

(постановление администрации города Канска от 19.12.2013 года № 1840)

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств | ## Код бюджетной классификации | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований постановлением администрации города Канска |  | Отчетный период |  |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные и (или) качественные показатели) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. на отчетный период | профинансировано | фактические расходы | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе |  |  |  | 8549,054 | 2617,723 | 2562,926 | 2562,926 | 2562,926 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| мероприятие 1 Приобретение посадочного материала | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951801500340 |  | 396,476 | 396,476 | 396,470 | 396,470 | 396,470 |  | приобретение посадочного материала, цветочной рассады на 2071 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятие 2 Полив зеленых насаждений | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951802500225 |  | 256,820 | 256,820 | 256,820 | 256,820 | 256,820 |  | полив зеленых насаждений на территории высаженной цветочной рассады и саженцев деревьев и кустарников |
| Мероприятие 3 Вырубка аварийных и неэстетичных деревьев | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951803500225 |  | 457,791 | 457,791 | 405,000 | 405,000 | 405,000 |  | Произведена вырубка деревьев более 100 шт. |
| мероприятие 4 Обрезка деревьев и кустарников | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951804500225 |  | 58,321 | 58,321 | 58,321 | 58,321 | 58,321 |  | Произведена формовочная обрезка деревьев более 300 шт. |
| мероприятие 5 Стрижка и уход за газонами | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951805500225 |  | 271,958 | 271,958 | 271,958 | 271,958 | 271,958 |  | произведена стрижка живой изгороди площадью более 200м2, выкашивание газонов, занимающих площадь 40360 м2. |
| мероприятие 6 Приобритение и установка малых архитектурных форм | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951806500310 |  | 329,050 | 329,050 | 327,050 | 327,050 | 327,050 |  | на центральной площади установлено 14 объектов вертикального озеленения, в центральном городском сквере для удобства жителей и гостей города установлено 14 скамеек. - приобретено 104 шт. бетонных урн |
| мероприятие 7 Приобретение элементов вертикального озеленения | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951807500310 |  | 448,455 | 448,455 | 448,455 | 448,455 | 448,455 |  | приобретены и установлены элементы вертикального озеленения- 14 штук |
| мероприятие 8 Приобретение бордюрного камня | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951808500340 |  | 98,852 | 98,852 | 98,852 | 98,852 | 98,852 |  | приобретение бордюрного камня для формирования 5 клумб |
| мероприятие 9 Приобретение остановочного павильона | МКУ «УС и ЖКХ» | 90905037951809500310 |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  | приобретено и установлено 11 автобусных павильонов |

Директор МКУ «Служба заказчика»                                                                                                         Д.С. Герасимиди

(39161)3-28-31