## Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и озеленение территории города Канска» на 2013 – 2015 годы».

за отчетный финансовый  2013 год

и за весь период реализации  2013-2015 годы

МКУ «Служба заказчика»

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Вырубка аварийных и неэстетичных деревьев, произрастающих вдоль основных дорог города | шт. | 161 | 161 |  |  | 162 | 162 |  |  | 1 |
| Обрезка деревьев и кустарников | шт. | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 1 |
| Полив зеленых насаждений: кустарники, деревья, цветы | шт. м2 | 1000 2324 | 1000 2324 |  |  | 1000 2324 | 1000 2324 |  |  | 1 |
| Стрижка и уход за газонами | м2 | 201800 | 201800 |  |  | 40560 | 40560 |  |  | 0,2 |
| Приобретение посадочного материала: кустарники, деревья, цветы | шт. м2 | 723 2324 | 723 2324 |  |  | 723 2324 | 723 2324 |  |  | 1 |
| Приобретение и установка малых архитектурных форм | шт. | 133 | 133 |  |  | 133 | 133 |  |  | 1 |
| Приобретение элементов вертикального озеленения | шт. | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  | 1 |
| Количество остановочных павильонов | шт. | 11 | 11 |  |  | 11 | 11 |  |  | 1 |
| Приобретение бордюрного камня | шт. | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 1 |
| Оценка эффективности целевой программы за 2013г. |  | - улучшение экологического состояния и повышение эстетического качества природной городской среды; -ежегодная стрижка живой изгороди занимающей площадь 200 м2; формовочная обрезка 300 шт. деревьев; -ежегодное скашивание газонов, занимающих площадь 40360 м2; - улучшение качественного состояния зеленых насаждений (замена тополей деревьями следующих пород: сосна, ель, тополь серебристый, яблоня, береза) - посадка деревьев в количестве 500 шт.; - увеличение общего количества зеленых насаждений – посадка кустарников в количестве 500 шт.; - уменьшение количества неэстетичных и аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан на 162 штуки; - приобретение и установка: малых архитектурных форм в количестве 133 штуки; элементов вертикального озеленения – 14 штук; остановочных павильонов – 11 штук; - приобретение бордюрного камня для оформления цветочных клумб в количестве 200 штук. |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |
| Вывод об эффективности за весь период реализации целевой программы |  | В результате реализации программных мероприятий в 2013 году, поставленные задачи, выполнены в полном объёме. Данная программа является эффективной для г. Канска, так как основная цель программы достигнута. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ «Служба заказчика»                                                                                                           Д.С. Герасимиди